Riesgos de Planeación 4 y su Mitigación:

El análisis de la planeación para la cuarta semana del Sistema Integral de Información (SII) tiene varios puntos críticos que podrían afectar el cumplimiento del objetivo. A continuación, se presentan los riesgos identificados y las estrategias de mitigación que se harán para evitar o reducir las consecuencias.

| Riesgo Identificado | Impacto | Mitigación | Plan de Contingencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Limitación de Tiempo: No contar con las 10 horas semanales planeadas por responsabilidades externas. | Alto: Incapacidad de terminar los módulos de profesores y coordinadores simultáneamente. | Identificar las tareas críticas y realizarlas primero. | Reducir el alcance del módulo de profesores a solo poder calificar los parciales de los alumnos de su propio grupo. |
| Falta de Claridad en Requisitos: Dudas sobre qué datos son realmente necesarios para que un profesor pueda usar el SII. | Medio: Re-trabajo constante al tener que modificar la base de datos y la interfaz varias veces. | Basarse estrictamente en los campos generales y escolares definidos en la fase de ingeniería de requisitos. | Agregar requisitos que no parecen tan importantes ya que es mejor tener demasiado que tener nada. |
| Complejidad en Políticas de Seguridad (RLS): Errores en la configuración de las políticas de seguridad pueden llevar a fallos de inserción en las tablas. | Medio: Retraso adicional en tener que rediseñar las políticas de seguridad de la base de datos, o hasta tener que rediseñar las tablas. | Probar las políticas RLS desde el editor SQL antes de conectarlas a la interfaz de Flutter para asegurar que funcionen de forma correcta. | Quitar las políticas de RLS e implementar las validaciones a través del código de Dart usándolo para bloquear a los usuarios de acceder a las secciones de los docentes. |
| Riesgo Identificado | Impacto | Mitigación | Plan de Contingencia |
| Testeo largo: El testeo de usuarios de roles autoridad alta, tardan en crear ya que solo se crean a través de Supabase. | Bajo: Retraso minúsculo cada vez que se prueban funciones del personal del instituto. | Crear una sección de administradores con la autoridad mas alta que pueden crear nuevos usuarios con roles de coordinadores y profesores. | Crear en la base de datos varios usuarios de pruebas con roles de autenticador y profesores para poder hacer el testeo desde múltiples cuentas. |
| Fallas en Identificación de Roles: El sistema no distingue correctamente entre un Profesor y un Coordinador al iniciar sesión. | Bajo: Se tendrá que rediseñar el menú de login de personal a que sean dos menús diferentes en vez de uno que te lleva a secciones diferentes. | Implementar otro dato en la base de datos que diferencia mas entre coordinador y profesor. | Dividir el menú de login de personal del instituto en dos ventanas con lógicas diferentes. |
| Fallos del servicio de alojamiento de repositorio (GitHub): El servicio de alojamiento de repositorio cae o tiene problemas para subir commits, o hacer push y pull. | Medio: No se podrá realizar commits y si se tiene que usar otro dispositivo para el trabajo o revertir a un commit anterior puede haber fallos. | Utilizar otros medios para enviar archivos también y tener un repositorio local además del de la nube. | Utilizar otra herramienta como GitLab o Bitbucket, además también se puede crear un servidor propio de repositorios usando Gitea. |
| Fallo físico del hardware: El hardware que se utiliza para desarrollar el proyecto puede tener fallos o averiarse completamente. | Alto: Si el dispositivo que se usa para desarrollar el proyecto se avería puede causar muchos retrasos. | Contar con otros dispositivos que cuentan con lo necesario para continuar el desarrollo del proyecto. | Utilizar otro dispositivo para continuar con el desarrollo utilizando el repositorio para recuperar el progreso. |