Informe de Semana 1:

En la primera Semana yo como el único desarrollador y dueño de este proyecto realice las siguientes actividades y así es como terminaron esta semana:

Actividad 1:

Crear un documento con las historias de uso para los distintos usos de un SII desde diferentes perspectivas, ya sea de estudiantes, aspirantes, profesores, etc, se hará esto realizando entrevistas a profesores y coordinadores.

Resultado:

El documento de casos de usos fue realizado, pero no se pudieron hacer los casos de usos de los coordinadores ya que no se pudo realizar la entrevista con la persona a tiempo, esta segunda semana se realizará la entrevista, para reponer el tiempo se hará con paralelo la entrevista y el diseño de las bases de datos.

Actividad 2:

Para el martes se ocupa crear la planeación final de todas las actividades que se realizaran en un total de 54 horas.

Resultado:

La planeación final fue creada el martes, pero pensé que carecía de detalles así que se terminó entregando el día domingo tomando a consideración lo que se hizo esta semana.

Actividad 3:

Para finalizar la semana, se tiene que investigar y crear un documento en el que se comparen diferentes lenguajes de programación con el propósito de definir cuál será el lenguaje de programación que se usara, además de que Plataforma de backend se usara para el almacenamiento en la nube y las bases de datos.

Resultado:

Se creo el documento sin retrasos, se evaluaron las opciones y se eligió Flutter (Dart) como lenguaje de programación y Supabase para manejar el backend.

Actividad 4:

También es necesario recopilar la información de que son los tipos de datos que se ocupan en un Sistema de Información Integral para poder hacer el diseño de la base de datos y especificar qué información se va a almacenar en cada uno de los tres módulos.

Resultado:

Utilizando las entrevistas y comparando con otros Sistemas Integrales de Información se recopilaron los datos principales que manejan este tipo de sistemas y los relacione con los módulos del sistema (estudiantes, profesores, coordinadores).

Actividad 5:

Se tiene que decidir la estética que tendrá el proyecto, ya sea los colores principales del sistema, los iconos o que kits de UI o librerías de componentes se van a usar para alcanzar un estilo visual del proyecto que sea consistente y bonito.

Resultado:

Se retraso a otra semana ya que esto no tiene prioridad ahorita ya que todavía no se esta desarrollando el sistema, ya que se empiece se buscarán y se elegirán los kits de UI y librerías de componentes que se ocupen.