Planeación de Semana 2:

En esta segunda semana, yo como el único desarrollador y dueño de este proyecto, me enfocaré en construir las bases de datos del sistema utilizando Supabase como plataforma de backend.

- Construcción del Modelo de Datos: Se deben crear físicamente las tablas dentro de la base de datos de Supabase. Es necesario configurar las columnas y tipos de datos para las entidades de:

  - Aspirantes: Para el proceso de la captura inicial de los datos.

  - Estudiantes y Profesores: Con toda la información general y escolar recopilada previamente.

  - Materias, Grupos y Calificaciones: Que formarán el núcleo del historial académico.

- Establecimiento de Relaciones: Se tiene que asegurar que el flujo de datos sea lógico mediante la creación de llaves foráneas. Esto permitirá que cada calificación esté amarrada a un alumno, una materia y un profesor específico sin errores de integridad.

- Configuración de Seguridad y Reglas de Acceso (RLS): Una tarea crítica para mediados de la semana es la implementación de las políticas de Seguridad a Nivel de Fila (RLS). Se deben escribir las reglas necesarias para garantizar la privacidad:

  - Configurar el sistema para que un estudiante solo tenga permiso de consultar sus propias calificaciones y kárdex, excepto a coordinadores.

  - Establecer permisos para que un profesor únicamente pueda editar o capturar notas en los grupos que tiene asignados.

- Lógica de Negocio y Optimización: Para finalizar la semana, es necesario crear Vistas y Funciones directamente en la base de datos. Esto se hará con el propósito de facilitar en el futuro el despliegue de información compleja en el sistema, como el cálculo automático de los promedios parciales y totales necesarios para el kárdex del estudiante, por ejemplo.

Los entregables de la segunda semana están enfocados en la arquitectura del backend, y serán:

- Esquema Físico: Tablas configuradas en Supabase para todos los módulos (Aspirantes, Alumnos, Profesores, Materias y Calificaciones).

- Control de Acceso: Políticas de seguridad (RLS) activas para que cada usuario solo vea o edite lo que le corresponde según su rol.

- Lógica Automatizada: Vistas y funciones SQL listas para calcular promedios y generar la información del kárdex, horarios, entre otros, automáticamente.