Planeación Final del desarrollo del Sistema Integral de Información:

El objetivo de esta planeación es desarrollar un prototipo funcional de un Sistema Integral de Información en 54 horas y dentro de esas horas se incluirá la investigación, el diseño y la planeación de la base de datos, entonces el desarrollo técnico debe ser estrictamente lo esencial.

Para lograr este ritmo, lo ideal es usar un stack de desarrollo rápido (como Flutter para el Frontend y Supabase para el backend), lo que te ahorrará muchísimo tiempo en configuración.

Semana 1: Ingeniería de Requisitos y Cimientos del Proyecto

Meta de tiempo: 10 horas.

- Levantamiento de Requerimientos: A través de entrevistas con personal docente, se validan los procesos críticos de captura de calificaciones y manejo de grupos.

- Documentación de Casos de Uso: Se definen los casos de usos de los múltiples usuarios de la plataforma, estableciendo las funcionalidades principales como la autenticación, consulta de horarios y manejo de calificaciones.

- Definición de Entidades de Datos: Se encuentra la información requerida para los tres módulos (Estudiantes, Profesores y Coordinadores), detallando campos generales, escolares y laborales necesarios para la estructura del sistema.

Semana 2: Arquitectura del Backend y Seguridad en la Nube

Meta de tiempo: 10 horas.

- Construcción del Modelo de Datos: Utilizando Supabase, se diseñarán las tablas para Aspirantes, Estudiantes, Profesores, Materias, Grupos y Calificaciones.

- Lógica de Negocio y Reglas de Acceso (RLS): Configuración de políticas de seguridad a nivel de fila para garantizar que, por ejemplo, un estudiante solo pueda consultar sus propias calificaciones y que un profesor solo pueda editar las de sus grupos asignados.

- Optimización de Consultas: Creación de vistas o funciones en la base de datos que faciliten el despliegue rápido de información compleja, como el cálculo de promedios para el kárdex.

Semana 3: Desarrollo de la Interfaz y Portal de Aspirantes

Meta de tiempo: 10 horas.

- Inicialización del Frontend: Configuración del proyecto en Flutter implementando una arquitectura limpia. Se integrará un sistema de autenticación centralizado que identifique el rol del usuario (Aspirante, Estudiante o Personal) desde el inicio de sesión.

- Módulo de Captación Pública: Desarrollo de un formulario de registro intuitivo para aspirantes que permita capturar datos personales (CURP, nombre, procedencia) e insertarlos directamente en la base de datos.

- Confirmación y Flujo de Usuario: Implementación de una pantalla de éxito que genere un número de folio o control temporal, brindando certeza al usuario sobre su trámite de ingreso.

Semana 4: Herramientas de Gestión para el Personal (Docentes y Coordinadores)

Meta de tiempo: 10 horas.

- Módulo de Control Académico: Creación de una interfaz para coordinadores que permita visualizar la lista de aspirantes pendientes y aprobar su inscripción con un solo clic, moviendo los datos automáticamente al padrón de alumnos.

- Sistema de Captura de Calificaciones: Diseño de una vista ágil para maestros donde seleccionen sus grupos y registren calificaciones de forma persistente. Se incluirá la lógica para solicitar correcciones en caso de errores de dedo.

- Generación de Documentación Oficial: Integración de herramientas para exportar reportes de asistencia y actas finales, cumpliendo con los requerimientos administrativos detectados en las entrevistas.

Semana 5: Portal del Estudiante e Integración de Datos

Meta de tiempo: 10 horas.

- Dashboard Estudiantil: Desarrollo de la vista principal del alumno donde pueda visualizar su perfil, carrera y semestre actual de manera clara.

- Visor de Avance Académico: Implementación de tablas dinámicas que consulten el backend para mostrar el horario de clases, calificaciones parciales y el kárdex.

- Inyección de Datos de Prueba (Mock Data): Población de la base de datos con al menos 10 materias y múltiples perfiles ficticios para validar que los promedios y relaciones se desplieguen correctamente en todas las interfaces.

Semana 6: Pulido de Experiencia de Usuario y Demo Final

Meta de tiempo: 4 horas.

- Refinamiento UI/UX: Ajustes finales de diseño, asegurando que la estética sea "consistente y bonita" como se planeó. Esto incluye corregir márgenes, paddings, alineaciones de texto y asegurar una navegación fluida entre módulos.

- Validación de Flujo Completo: Recorrido integral de prueba (Registrar aspirante -> Inscribirlo -> Capturar nota -> Consultar boleta) para garantizar que no existan errores lógicos.

En resumen, el ciclo de desarrollo se divide en cuatro fases clave:

- Fase 1: Ingeniería de Requisitos (Semana 1 - 10 hrs):

Definición estratégica de riesgos, redacción de casos de uso en primera persona para estudiantes y profesores, y estructuración de los datos necesarios para los tres perfiles del sistema.

- Fase 2: Arquitectura del Backend (Semana 2 - 10 hrs):

Construcción física de la base de datos en Supabase, establecimiento de relaciones lógicas entre tablas y configuración de reglas de seguridad para proteger la información según el rol del usuario.

- Fase 3: Desarrollo de Portales en Flutter (Semanas 3, 4 y 5 - 30 hrs): Construcción secuencial de las interfaces para Aspirantes, Personal (Docentes/Coordinadores) y Estudiantes. Se implementan los flujos de captura de datos, la visualización de reportes y la consulta de historial académico.

- Fase 4: Cierre (Semana 6 - 4 hrs):

Refinamiento estético final de la UI/UX, validación del flujo completo mediante datos de prueba.