Riesgos de Planeación 2 y su Mitigación:

El análisis de la planeación para la segunda semana del Sistema Integral de Información (SII) tiene varios puntos críticos que podrían afectar el cumplimiento del objetivo final en el tiempo estipulado. A continuación, se presentan los riesgos identificados y las estrategias de mitigación que se harán para evitar o reducir las consecuencias.

| Riesgo Identificado | Impacto | Mitigación | Plan de Contingencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Inconsistencia en Relaciones: Llaves foráneas mal aplicadas entre alumnos y materias. | Medio: Integridad de datos comprometida; reportes con información mala. | Revisar el esquema lógico definido en la semana 1 antes de crear las tablas. | Ejecutar un script de limpieza (DROP / TRUNCATE) y aplicar el diagrama corregido inmediatamente. |
| Fallas en RLS: Reglas de seguridad que bloquean o permiten acceso erróneo. | Alto: Fuga de información sensible o incapacidad de maestros para capturar notas. | Simular roles usando la herramienta de "Impersonate" en el panel de Supabase. | Desactivar RLS solo en la tabla afectada para depurar la política en el editor SQL y reactivarla tras la corrección. |
| Errores en Funciones SQL: Cálculos de promedio o kárdex que arrojan datos nulos o falsos. | Medio: Visualización de información académica errónea para el estudiante. | Validar la lógica con un set de datos de prueba pequeño antes de la implementación masiva. | Tener calculado un promedio de prueba para poder ver si está enviando los datos correctos e identificar el error. |
| Desincronización de Roles: Los metadatos del usuario no coinciden con las políticas de acceso. | Alto: Los coordinadores no pueden supervisar o aprobar correcciones de notas. | Definir una estructura clara de "claims" o metadatos de usuario en Supabase Auth desde el inicio. | Modificar manualmente los metadatos del usuario afectado desde el panel de Auth para recuperar acceso y ajustar el trigger de registro. |
| Riesgo Identificado | Impacto | Mitigación | Plan de Contingencia |
| Inconsistencia de Formatos: Datos obligatorios (como CURP o RFC) con formatos inválidos. | Medio: Fallos al intentar insertar o consultar datos en el frontend. | Aplicar restricciones (Constraints) y tipos de datos estrictos en las columnas. | Aplicar una función de limpieza de datos mediante SQL para estandarizar los registros ya insertados y añadir la validación faltante. |
| Caída del Servicio Cloud: Problemas de conexión o mantenimiento en los servidores de Supabase. | Bajo: Retraso en el cronograma de desarrollo de 54 horas. | Mantener los scripts SQL de creación de tablas respaldados localmente. | Cambiar el foco de trabajo al diseño de las interfaces en Flutter usando datos estáticos (mock data) de forma temporal. |