Informe de Semana 3:

Objetivo General de la Semana: Implementar la capa de autenticación, el flujo de captura de aspirantes y el panel de control administrativo para coordinadores, integrando la interfaz de Flutter con la base de datos de Supabase.

Actividades Realizadas:

- Configuración de Autenticación y Navegación:

  - Se inicializó el SDK de Supabase en el proyecto de Flutter.

  - Se diseñó el login de inicio de sesión, verifica en las tablas de coordinadores o profesores a qué departamento pertenece el usuario id_auth para enviarlo a su portal correspondiente.

- Desarrollo del Portal de Aspirantes (Público):

  - Se creó una interfaz dividida: una pantalla de autenticación y un formulario de registros.

  - Se programó una validación de persistencia: si el aspirante ya cuenta con un folio en la base de datos, el sistema bloquea la capacidad de crear otro.

- Desarrollo del Dashboard de Coordinadores:

  - Se creó un componente reutilizable de navegación horizontal (sii_navbar.dart) para estandarizar el diseño web.

  - Sección de Solicitudes: Se diseñó una tabla que muestra a los aspirantes. Se agregó un cuadro de diálogo para "Aprobar e Inscribir" o "Rechazar".

  - Automatización de Inscripción: Al aprobar un aspirante, el sistema genera automáticamente una matrícula (ej. 20260123), inserta todos sus datos en la tabla estudiantes conservando su cuenta de acceso, y cambia su estatus en la tabla origen.

Conclusión de la Semana: Se logró consolidar el ecosistema de ingreso al instituto. El sistema ahora es capaz de recibir datos del exterior (Aspirantes) y permitir que el personal interno (Coordinadores) los valide y procese hacia las tablas oficiales (Estudiantes) cumpliendo con las reglas de negocio establecidas. Pero todavía le falta pulir esas partes en las próximas semanas.