Riesgos de Planeación 3 y su Mitigación:

El análisis de la planeación para la segunda semana del Sistema Integral de Información (SII) tiene varios puntos críticos que podrían afectar el cumplimiento del objetivo final en el tiempo estipulado. A continuación, se presentan los riesgos identificados y las estrategias de mitigación que se harán para evitar o reducir las consecuencias.

| Riesgo Identificado | Impacto | Mitigación | Plan de Contingencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Limitación de Tiempo: No contar con las 10 horas semanales planeadas por responsabilidades externas. | Alto: Incapacidad de terminar los módulos de aspirantes y coordinadores simultáneamente. | Identificar las tareas críticas (como la conexión a la DB) y realizarlas primero. | Reducir el alcance del módulo de coordinadores a una simple lista de visualización sin acciones complejas. |
| Falta de Claridad en Requisitos Administrativos: Dudas sobre qué datos son realmente necesarios para que un coordinador apruebe a un alumno. | Medio: Re-trabajo constante al tener que modificar la base de datos y la interfaz varias veces. | Basarse estrictamente en los campos generales y escolares definidos en la fase de ingeniería de requisitos. | Implementar una estructura de datos flexible en la tabla de aspirantes que permita agregar campos después sin romper el sistema. |
| Curva de Aprendizaje con Flutter: Dificultades técnicas inesperadas al implementar la arquitectura limpia o la navegación. | Bajo: Retraso adicional de 2 a 4 horas en la inicialización del frontend. | Utilizar plantillas de código previas o componentes estándar de Flutter para los formularios de registro. | Simplificar la navegación a una sola pantalla con pestañas en lugar de un flujo complejo de rutas. |
| Riesgo Identificado | Impacto | Mitigación | Plan de Contingencia |
| Inconsistencia en Captura de Datos: El formulario de aspirantes permite campos vacíos o formatos incorrectos | Medio: Errores al procesar la información en módulos posteriores o fallos de base de datos. | Implementar validaciones de formulario estrictas en Flutter antes de realizar el insert. | Aplicar una función de limpieza SQL en el backend para estandarizar registros mal ingresados y añadir la restricción faltante. |
| Fallas en Identificación de Roles: El sistema no distingue correctamente entre un Aspirante y un Coordinador al iniciar sesión. | Alto: Acceso no autorizado a funciones administrativas o bloqueo de registros públicos. | Configurar metadatos de usuario claros en Supabase Auth al momento del registro. | Implementar un sistema que constantemente checa metadatos o al ingresar a una ventana cheque y cerrar la sesión para corregir el acceso del usuario si esta donde no debería. |