Planeación de riesgos de pandemia:

El objetivo de esta planeación es contar con un plan de contingencia ante una crisis de pandemia, con el intento de que la operatividad técnica y el avance del desarrollo se mantengan protegidos.

- Riesgo: Salud del desarrollador.

  - Descripción: Contraer la enfermedad u otra afección causante de la pandemia que requiera reposo médico obligatorio y cese de actividades.

  - Impacto: Interrupción total e inmediata del desarrollo, lo cual pone en riesgo el cumplimiento del plazo de 54 horas.

  - Mitigación: Aplicar un régimen estricto de trabajo 100% remoto y seguir protocolos de salud para minimizar riesgos de exposición externa.

  - Plan de Contingencia: Priorizar la documentación del código actual y el estado del repositorio para que, en caso de una recuperación lenta, el proyecto esté en un punto "pausable" y no pierda coherencia.

- Riesgo: Incapacidad prolongada o fallecimiento.

  - Descripción: Una situación de salud grave o de fuerza mayor que te impida retomar el proyecto a corto plazo.

  - Impacto: Pausa indefinida del proyecto.

  - Mitigación: Mantener una estructura de carpetas y documentación organizada y subida a la nube para que otra persona lo pueda retomar.

  - Plan de Contingencia: Tener un "Plan de Emergencia de Entrega" que incluya las instrucciones básicas para que, si fuera necesario, otra persona pueda retomar el código base existente y los respaldos en la nube.

- Riesgo: Cuarentena global y restricciones de movilidad.

  - Descripción: Cierre de espacios públicos y restricciones estrictas que impidan salir de casa o acceder a entornos de colaboración externos.

  - Impacto: Imposibilidad de realizar entrevistas presenciales o gestiones que requieran presencia física, afectando la recolección de requisitos adicionales para modulos adicionales.

  - Mitigación: Consolidar todos los procesos bajo un esquema 100% digital, utilizando formularios electrónicos y plataformas de videollamada como tu estándar operativo principal.

  - Plan de Contingencia: En caso de que se necesite validar un requisito, utilizar los casos de uso ya documentados como "estándar universitario" para avanzar de forma autónoma sin depender de terceros.

- Riesgo: Sobrecarga de redes y saturación de servicios

  - Descripción: Saturación de la infraestructura de telecomunicaciones local o de la nube, afectando la capacidad de trabajo remoto.

  - Impacto: Lentitud al interactuar con Supabase o fallos de conexión al hacer push/pull a GitHub.

  - Mitigación: Sincronizar tus actividades pesadas en horarios de baja demanda (como la madrugada) y mantener entornos de desarrollo local funcional con datos simulados.

  - Plan de Contingencia: Mantener un servidor de repositorios local (o copias en discos duros físicos) como respaldo redundante ante caídas totales del servicio en la nube, asegurando que tu progreso no se pierda si el internet falla.