Riesgos de Planeación 1 y su Mitigación:

El análisis de la planeación para la primera semana del Sistema Integral de Información (SII) tiene varios puntos críticos que podrían afectar el cumplimiento del objetivo final en el tiempo estipulado. A continuación, se presentan los riesgos identificados y las estrategias de mitigación que se harán para evitar o reducir las consecuencias.

| Riesgo Identificado | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Dependencia de Terceros: La obtención de historias de uso depende de la disponibilidad de profesores y coordinadores para entrevistas. | Alto: Un retraso en las entrevistas posterga la definición de requisitos y el diseño de la base de datos. | Establecer un límite de tiempo estricto para las entrevistas. De no poder realizarse, utilizar requisitos estándar de sistemas universitarios para avanzar. |
| Desviación por Investigación Tecnológica: Comparar lenguajes y plataformas de backend al final de la semana puede consumir tiempo vital de desarrollo. | Medio: La indecisión técnica reduce las horas efectivas para la implementación dentro del marco de 54 horas. | Limitar la fase de comparación a un máximo de 2 horas. Se recomienda optar por herramientas de desarrollo rápido con las que ya exista familiaridad para reducir la curva de aprendizaje. Tener lista una segunda opción si cualquier herramienta falla. |
| Ambigüedad en el Alcance: Definir historias de uso para múltiples perspectivas (estudiantes, aspirantes, profesores) puede expandir el proyecto más allá de lo ejecutable. | Muy Alto: El exceso de módulos podría impedir la entrega de un prototipo funcional al final de las 54 horas. | Priorizar estrictamente unos pocos flujos críticos (ej. el proceso de inscripción del aspirante o la subida de calificaciones de profesores) y dejar los demás módulos como secundarios o representaciones visuales no funcionales. |

| Riesgo Identificado | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Complejidad en el Diseño de Datos: Definir relaciones de tablas y reglas de acceso para tres módulos en una etapa temprana puede volverse complejo. | Medio: Errores en el modelado inicial obligarían a realizar refactorizaciones costosas durante la fase de codificación. | Diseñar un esquema de base de datos simplificado y modular. Utilizar herramientas de modelado visual para validar la lógica de las relaciones antes de la implementación. |
| Perfeccionismo en la Estética: Dedicar tiempo excesivo a la selección de colores, iconos y kits de UI. | Bajo: El enfoque en la apariencia visual puede restar tiempo a la funcionalidad lógica del sistema. | Adoptar una librería de componentes predefinida (como Material Design o Tailwind) que garantice consistencia visual sin necesidad de diseñar cada elemento desde cero. Si no se decide solo enfocarse en que sea funcional el sistema. |